岳阳市公安局交通警察支队

岳公交函〔2020〕112号

岳阳市公安局交通警察支队

关于对白石岭北路施工路段实行交通管制延期的批复

中国葛洲坝集团公司长江大保护岳阳总承包部：

你单位《关于申请白石岭北路交通管制延期的函》收悉。经现场勘查、部门会商、综合分析决定，同意对白石岭路营盘岭路路口至巴陵东路路口路段管制时间延长至2021年5月30日、巴陵东路路口至青年东路路口路段管制时间延长至2021年6月30日、青年路路口至长山路路口路段管制时间延长至2021年8月30日，施工组织方案均按原有方式组织实施。具体组织实施工作服从我支队白石岭大队的管理、指挥。

岳阳市公安局交通警察支队

2020年12月10日